Compliance 360

Academy

Compliance 360 Certified Implementation Specialist

| Versión | Compliance 360 Academy v1.0 |
| --- | --- |
| Fecha | 2026-06-23 |
| Nivel | Certified Consultant |
| Duración | 34 horas |
| Rol | Implementation Specialist |
| Estado | Enterprise Word Definitivo |
| Confidencialidad | Confidencial - Compliance 360 Academy |
| Score V4 | 94 |
| Logo | Placeholder corporativo Compliance 360 |

# Tabla de Contenido

Actualizar tabla de contenido en Word: clic derecho -> Actualizar campo.

Fuente Markdown: 15_IMPLEMENTATION_SPECIALIST_CERTIFICATION.md

Ruta de aprendizaje: Discovery -> Configuration -> UAT -> Go-Live -> Hypercare

Prerrequisitos: Conocer gestión de proyectos, compliance, configuración SaaS y capacitación.

# Compliance 360 Academy

## Implementation Specialist Certification

## Portada

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Rol | Implementation Specialist |
| Nivel | Expert / Implementation |
| Duración | 34 horas |
| Objetivo | Formar implementadores que llevan un cliente de discovery a go-live. |
| Prerrequisitos | Conocer gestión de proyectos, compliance, configuración SaaS y capacitación. |
| Ruta de aprendizaje | Fundamentos -> Seguridad -> Módulos -> Operación -> Escenarios -> Evaluación -> Certificación |
| Certificación asociada | Compliance 360 Certified Implementation Specialist |
| Estado | Markdown maestro. No generar Word hasta aprobación. |

# CAPÍTULO 1 - Introducción al Rol

## ¿Quién es?

El Implementation Specialist es un perfil formal de Compliance 360 Academy. Su entrenamiento está diseñado para que pueda usar la plataforma sin revisar código fuente, entendiendo módulos, permisos, responsabilidades, riesgos y límites reales del producto.

## ¿Qué responsabilidades tiene?

| Responsabilidad | Dueño | Prioridad | Evidencia esperada |
| --- | --- | --- | --- |
| Ejecutar onboarding | Implementation Specialist | Alta | Evidencia en Audit Trail / reporte / registro |
| Configurar tenants | Implementation Specialist | Alta | Evidencia en Audit Trail / reporte / registro |
| Migrar datos iniciales | Implementation Specialist | Alta | Evidencia en Audit Trail / reporte / registro |
| Capacitar usuarios | Implementation Specialist | Alta | Evidencia en Audit Trail / reporte / registro |
| Coordinar go-live | Implementation Specialist | Alta | Evidencia en Audit Trail / reporte / registro |

## ¿Qué puede hacer?

Ejecutar onboarding

Configurar tenants

Migrar datos iniciales

Capacitar usuarios

Coordinar go-live

## ¿Qué no puede hacer?

Saltarse discovery

Prometer features pendientes

Configurar sin pruebas

Ignorar soporte post go-live

## Flujo operativo del rol

### Diagrama Mermaid

flowchart TD
Login[Login + MFA] --> Dashboard[Dashboard Implementation Specialist]
Dashboard --> S1[Revisar plan]
S1 --> S2[Configurar cliente]
S2 --> S3[Validar pruebas]
S3 --> S4[Actualizar checklist]
S4 --> S5[Capacitar usuarios]
S5 --> Evidence[Audit Trail y evidencia]
Evidence --> Outcome[Resultado controlado para ImplementationSpecialist]

## Matriz de responsabilidades

| Responsabilidad | Dueño | Prioridad | Evidencia esperada |
| --- | --- | --- | --- |
| Ejecutar onboarding | Implementation Specialist | Alta | Evidencia en Audit Trail / reporte / registro |
| Configurar tenants | Implementation Specialist | Alta | Evidencia en Audit Trail / reporte / registro |
| Migrar datos iniciales | Implementation Specialist | Alta | Evidencia en Audit Trail / reporte / registro |
| Capacitar usuarios | Implementation Specialist | Alta | Evidencia en Audit Trail / reporte / registro |
| Coordinar go-live | Implementation Specialist | Alta | Evidencia en Audit Trail / reporte / registro |

## Matriz RACI

| Proceso | Implementation Specialist | Tenant Admin | Quality Manager | Support Engineer | Consultora Admin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Discovery | R/A | I | I | C | C |
| Configurar tenant | R/A | I | I | C | C |
| Configurar seguridad | R/A | I | I | C | C |
| Cargar documentos | R/A | I | I | C | C |
| Configurar procesos | R/A | I | I | C | C |
| Ejecutar UAT | R/A | I | I | C | C |
| Go-live | R/A | I | I | C | C |

# CAPÍTULO 2 - Módulos que utiliza

## Módulos asignados al rol

| Módulo | Para qué sirve | Cuándo lo usa |
| --- | --- | --- |
| Tenant Management | Sirve para tenant management | Se usa cuando el rol necesita operar o consultar esta capacidad |
| Identity | Sirve para identity | Se usa cuando el rol necesita operar o consultar esta capacidad |
| RBAC | Sirve para rbac | Se usa cuando el rol necesita operar o consultar esta capacidad |
| MFA | Sirve para mfa | Se usa cuando el rol necesita operar o consultar esta capacidad |
| Storage | Sirve para storage | Se usa cuando el rol necesita operar o consultar esta capacidad |
| Notifications | Sirve para notifications | Se usa cuando el rol necesita operar o consultar esta capacidad |
| Document Management | Sirve para document management | Se usa cuando el rol necesita operar o consultar esta capacidad |
| Workflow Engine | Sirve para workflow engine | Se usa cuando el rol necesita operar o consultar esta capacidad |
| Supplier Management | Sirve para supplier management | Se usa cuando el rol necesita operar o consultar esta capacidad |
| Audit Management | Sirve para audit management | Se usa cuando el rol necesita operar o consultar esta capacidad |
| CAPA Management | Sirve para capa management | Se usa cuando el rol necesita operar o consultar esta capacidad |
| Risk Management | Sirve para risk management | Se usa cuando el rol necesita operar o consultar esta capacidad |
| Quality Indicators | Sirve para quality indicators | Se usa cuando el rol necesita operar o consultar esta capacidad |
| Reporting Engine | Sirve para reporting engine | Se usa cuando el rol necesita operar o consultar esta capacidad |
| Dashboard | Sirve para dashboard | Se usa cuando el rol necesita operar o consultar esta capacidad |
| Template Builder | Sirve para template builder | Se usa cuando el rol necesita operar o consultar esta capacidad |
| Regulatory Management | Sirve para regulatory management | Se usa cuando el rol necesita operar o consultar esta capacidad |
| Training Management | Sirve para training management | Se usa cuando el rol necesita operar o consultar esta capacidad |
| Supplier Portal | Sirve para supplier portal | Se usa cuando el rol necesita operar o consultar esta capacidad |
| Customer Portal | Sirve para customer portal | Se usa cuando el rol necesita operar o consultar esta capacidad |

## Matriz de módulos

| Módulo | Tipo de uso | Frecuencia | Nota de estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Tenant Management | Uso principal | Diario/Semanal | Ver estado real en Handbook |
| Identity | Uso principal | Diario/Semanal | Ver estado real en Handbook |
| RBAC | Uso principal | Diario/Semanal | Ver estado real en Handbook |
| MFA | Uso principal | Diario/Semanal | Ver estado real en Handbook |
| Storage | Uso principal | Diario/Semanal | Ver estado real en Handbook |
| Notifications | Uso complementario | Según evento | Ver estado real en Handbook |
| Document Management | Uso complementario | Según evento | Ver estado real en Handbook |
| Workflow Engine | Uso complementario | Según evento | Ver estado real en Handbook |
| Supplier Management | Uso complementario | Según evento | Ver estado real en Handbook |
| Audit Management | Uso complementario | Según evento | Ver estado real en Handbook |
| CAPA Management | Uso complementario | Según evento | Ver estado real en Handbook |
| Risk Management | Uso complementario | Según evento | Ver estado real en Handbook |
| Quality Indicators | Uso complementario | Según evento | Ver estado real en Handbook |
| Reporting Engine | Uso complementario | Según evento | Ver estado real en Handbook |
| Dashboard | Uso complementario | Según evento | Ver estado real en Handbook |
| Template Builder | Uso complementario | Según evento | Ver estado real en Handbook |
| Regulatory Management | Uso complementario | Según evento | Ver estado real en Handbook |
| Training Management | Uso complementario | Según evento | Ver estado real en Handbook |
| Supplier Portal | Uso complementario | Según evento | Ver estado real en Handbook |
| Customer Portal | Uso complementario | Según evento | Ver estado real en Handbook |

## Diagrama de responsabilidades

### Diagrama Mermaid

flowchart LR
R[Implementation Specialist] --> A[Accountable en responsabilidades asignadas]
R --> C[Consultado por soporte/implementacion]
R --> I[Informado por dashboards/reportes]
A --> Audit[Audit Trail]
C --> Evidence[Evidencia y comentarios]
I --> Decisions[Decisiones y seguimiento]

# CAPÍTULO 3 - Configuración Inicial

## Objetivo

Preparar el acceso y el entorno de trabajo del rol Implementation Specialist para operar sin fricción.

## Paso a paso

Crear o validar usuario en el tenant correcto.

Asignar rol y permisos correspondientes.

Activar MFA si el tenant lo requiere.

Validar acceso a dashboard.

Validar acceso a módulos asignados.

Probar operación mínima permitida.

Confirmar que Audit Trail registra eventos clave.

Documentar restricciones del rol.

## Pantalla por pantalla

| Pantalla | Acción esperada | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Login | Ingresar credenciales y completar MFA si aplica | Sesión activa |
| Dashboard | Revisar indicadores y alertas | Prioridades visibles |
| Módulos asignados | Validar acceso según matriz | Acceso autorizado |
| Reportes | Consultar datos según permiso | Reporte visible |
| Audit Trail | Confirmar trazabilidad si aplica | Evento registrado |

## Proceso por proceso

Cada proceso debe ejecutarse con tenant, permiso y evidencia correctos. Si aparece 401, el usuario debe renovar sesión. Si aparece 403, debe solicitar ajuste de rol, no intentar rodear el control.

# CAPÍTULO 4 - Operación Diaria

## ¿Qué hace al iniciar sesión?

| Tarea | Frecuencia | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Revisar plan | Diario | Validar resultado en dashboard/audit trail |
| Configurar cliente | Diario | Validar resultado en dashboard/audit trail |
| Validar pruebas | Diario | Validar resultado en dashboard/audit trail |
| Actualizar checklist | Diario | Validar resultado en dashboard/audit trail |
| Capacitar usuarios | Diario | Validar resultado en dashboard/audit trail |

## ¿Qué revisa?

Estado general del dashboard.

Tareas asignadas.

Alertas relacionadas con sus módulos.

Reportes o indicadores relevantes.

Evidencia pendiente o procesos vencidos.

## ¿Qué tareas ejecuta?

Revisar plan

Configurar cliente

Validar pruebas

Actualizar checklist

Capacitar usuarios

## ¿Qué indicadores debe monitorear?

| Indicador | Uso | Acción esperada |
| --- | --- | --- |
| Avance onboarding | Monitorear tendencia | Escalar desviaciones |
| UAT aprobados | Monitorear tendencia | Escalar desviaciones |
| Usuarios capacitados | Monitorear tendencia | Escalar desviaciones |
| Módulos configurados | Monitorear tendencia | Escalar desviaciones |
| Incidentes post go-live | Monitorear tendencia | Escalar desviaciones |

# CAPÍTULO 5 - Procesos Paso a Paso

Los procesos de este capítulo reemplazan la versión genérica anterior. Cada flujo incluye pantalla, decisión, resultado esperado y evidencia.

## 5.1 Proyecto de implementación 4 semanas

Objetivo: Llevar cliente de discovery a go-live controlado.

Pantallas / áreas usadas: Tenant; RBAC; Storage; Notifications; UAT

Sección: Prerrequisitos específicos

Sponsor designado

Alcance aprobado

Sección: Paso a paso operativo

Semana 1: discovery, procesos, roles y matriz de datos.

Crear tenant y branding.

Semana 2: configurar RBAC, MFA, storage y notifications.

Cargar catálogos documentales.

Semana 3: configurar documentos, proveedores, auditorías, CAPA, riesgos y KPIs.

Ejecutar capacitación por rol.

Semana 4: UAT con casos reales.

Corregir hallazgos UAT.

Ejecutar go-live checklist.

Entrar a hypercare.

Sección: Decisiones clave

**UAT fallido:** no go-live.

**Provider no probado:** bloquear producción.

Sección: Resultado esperado

Cliente productivo con soporte hypercare

Sección: Evidencias requeridas

Plan

UAT

Go-live checklist

Sección: Errores comunes a evitar

Saltarse discovery

No probar providers

No capacitar usuarios

Validación de cierre: el Implementation Specialist debe poder explicar qué cambió, quién aprobó, qué evidencia quedó, qué riesgo se redujo y dónde se consulta la trazabilidad.

## 5.2 Ejecutar UAT empresarial

Objetivo: Validar que usuarios reales pueden operar casos críticos.

Pantallas / áreas usadas: UAT Board; Modules; Reports

Sección: Prerrequisitos específicos

Casos UAT definidos

Usuarios entrenados

Sección: Paso a paso operativo

Preparar 15 casos UAT.

Asignar roles.

Ejecutar login/MFA.

Probar documento.

Probar CAPA.

Probar auditoría.

Probar riesgo/KPI.

Probar reportes.

Registrar pass/fail.

Definir go/no-go.

Sección: Decisiones clave

**Falla crítica:** bloquear go-live.

**Falla menor:** go-live condicionado con plan.

Sección: Resultado esperado

UAT aprobado o plan correctivo

Sección: Evidencias requeridas

Matriz UAT

Evidencias

Decisión

Sección: Errores comunes a evitar

Aceptar UAT verbal

No registrar fallas

Ignorar usuarios clave

Validación de cierre: el Implementation Specialist debe poder explicar qué cambió, quién aprobó, qué evidencia quedó, qué riesgo se redujo y dónde se consulta la trazabilidad.

## 5.3 Gestionar cambio de alcance

Objetivo: Controlar scope creep durante implementación.

Pantallas / áreas usadas: Project Log; Roadmap; Change Request

Sección: Prerrequisitos específicos

Contrato/alcance base

Solicitud formal

Sección: Paso a paso operativo

Registrar cambio solicitado.

Clasificar: configuración, custom, roadmap o no alcance.

Evaluar impacto tiempo/costo/riesgo.

Validar estado real del módulo.

Presentar opciones.

Obtener aprobación.

Actualizar plan.

Comunicar a equipo.

Ejecutar si aprobado.

Registrar decisión.

Sección: Decisiones clave

**Módulo workspace:** declarar limitación.

**Cambio crítico:** requiere aprobación sponsor.

Sección: Resultado esperado

Cambio controlado

Sección: Evidencias requeridas

Change request

Impacto

Aprobación

Sección: Errores comunes a evitar

Prometer sin evaluar

No registrar decisión

Mezclar roadmap con alcance

Validación de cierre: el Implementation Specialist debe poder explicar qué cambió, quién aprobó, qué evidencia quedó, qué riesgo se redujo y dónde se consulta la trazabilidad.

## 5.4 Ejecutar Go-Live e Hypercare

Objetivo: Pasar a producción y estabilizar operación.

Pantallas / áreas usadas: Go-live Checklist; Health; Support

Sección: Prerrequisitos específicos

UAT aprobado

Backups

Soporte asignado

Sección: Paso a paso operativo

Congelar configuración.

Validar backups.

Validar health ready.

Confirmar usuarios y MFA.

Confirmar providers.

Comunicar ventana.

Habilitar producción.

Ejecutar smoke test.

Monitorear 72 horas.

Cerrar hypercare con lecciones.

Sección: Decisiones clave

**Ready fail:** no go-live.

**Incidente P1:** activar soporte y rollback si aplica.

Sección: Resultado esperado

Producción estable

Sección: Evidencias requeridas

Checklist

Smoke test

Hypercare log

Sección: Errores comunes a evitar

Go-live sin UAT

Sin rollback

Sin soporte

Validación de cierre: el Implementation Specialist debe poder explicar qué cambió, quién aprobó, qué evidencia quedó, qué riesgo se redujo y dónde se consulta la trazabilidad.

# CAPÍTULO 6 - Escenarios Reales

Todos los escenarios fueron reemplazados por casos empresariales con datos, decisiones y consecuencias.

## 6.1 Escenario: Proyecto de implementación 4 semanas

Contexto real: Cliente alimentario necesita salir en producción en 20 días hábiles.

Sección: Datos iniciales

80 usuarios

5 procesos

2 providers

Auditoría en 45 días

Sección: Decisiones que debe tomar el `Implementation Specialist`

**Prioridad:** Core primero, workspaces después.

**Riesgo:** No prometer portales finales.

Sección: Acciones esperadas

Definir plan.

Configurar tenant.

Capacitar roles.

Ejecutar UAT.

Go-live.

Resultado esperado: Go-live controlado con alcance real.

Sección: Consecuencias si se ejecuta mal

Alcance inflado

UAT insuficiente

Cliente decepcionado

Criterios de evaluación: el caso se aprueba si el estudiante identifica el módulo correcto, aplica permisos adecuados, documenta evidencia, toma decisiones justificadas y deja trazabilidad auditable.

## 6.2 Escenario: UAT fallido

Contexto real: Usuarios no pueden cerrar CAPA ni generar reporte.

Sección: Datos iniciales

CAPA.Close faltante

Report permission faltante

Sección: Decisiones que debe tomar el `Implementation Specialist`

**Go-live:** Bloquear hasta corregir permisos.

**RCA:** Actualizar matriz RBAC.

Sección: Acciones esperadas

Registrar fallas.

Corregir roles.

Reejecutar UAT.

Aprobar go/no-go.

Resultado esperado: UAT aprobado tras corrección.

Sección: Consecuencias si se ejecuta mal

Go-live fallido

Usuarios bloqueados

Criterios de evaluación: el caso se aprueba si el estudiante identifica el módulo correcto, aplica permisos adecuados, documenta evidencia, toma decisiones justificadas y deja trazabilidad auditable.

## 6.3 Escenario: Cambio de alcance

Contexto real: Cliente pide portal proveedor externo completo durante semana 3.

Sección: Datos iniciales

Alcance original: Supplier Management interno

Portal real pendiente

Sección: Decisiones que debe tomar el `Implementation Specialist`

**Honestidad:** Declarar workspace/roadmap.

**Comercial:** Generar change request.

Sección: Acciones esperadas

Registrar cambio.

Explicar estado real.

Proponer workaround.

Actualizar plan.

Resultado esperado: Cambio controlado sin prometer feature inexistente.

Sección: Consecuencias si se ejecuta mal

Riesgo contractual

Promesa falsa

Criterios de evaluación: el caso se aprueba si el estudiante identifica el módulo correcto, aplica permisos adecuados, documenta evidencia, toma decisiones justificadas y deja trazabilidad auditable.

## 6.4 Escenario: Migración documental

Contexto real: Cliente entrega 1,200 documentos en carpetas Excel.

Sección: Datos iniciales

1,200 archivos

Sin metadatos completos

Tipos documentales 8

Sección: Decisiones que debe tomar el `Implementation Specialist`

**Calidad:** No migrar basura.

**Muestreo:** Validar lote piloto.

Sección: Acciones esperadas

Mapear metadatos.

Migrar piloto.

Validar documentos.

Migrar lotes.

Reportar errores.

Resultado esperado: Migración trazable y validada.

Sección: Consecuencias si se ejecuta mal

Documentos mal clasificados

Duplicados

Criterios de evaluación: el caso se aprueba si el estudiante identifica el módulo correcto, aplica permisos adecuados, documenta evidencia, toma decisiones justificadas y deja trazabilidad auditable.

## 6.5 Escenario: Go-Live

Contexto real: Sponsor solicita salida pese a provider email sin probar.

Sección: Datos iniciales

UAT aprobado

Email test pendiente

Storage OK

Sección: Decisiones que debe tomar el `Implementation Specialist`

**Go-live:** Condicionar o bloquear por notificaciones críticas.

**Mitigación:** Activar provider temporal.

Sección: Acciones esperadas

Revisar checklist.

Probar provider.

Documentar riesgo.

Decidir go/no-go.

Resultado esperado: Go-live con riesgos controlados.

Sección: Consecuencias si se ejecuta mal

Alertas no enviadas

Soporte saturado

Criterios de evaluación: el caso se aprueba si el estudiante identifica el módulo correcto, aplica permisos adecuados, documenta evidencia, toma decisiones justificadas y deja trazabilidad auditable.

## 6.6 Escenario: Hypercare

Contexto real: Primeras 72 horas tienen 18 tickets de permisos.

Sección: Datos iniciales

Tickets RBAC

Usuarios nuevos

MFA dudas

Sección: Decisiones que debe tomar el `Implementation Specialist`

**Patrón:** Actualizar training/roles.

**Soporte:** Clasificar severidad.

Sección: Acciones esperadas

Analizar tickets.

Corregir matriz.

Capacitar usuarios.

Cerrar hypercare.

Resultado esperado: Estabilización con lecciones.

Sección: Consecuencias si se ejecuta mal

Tickets repetidos

Adopción baja

Criterios de evaluación: el caso se aprueba si el estudiante identifica el módulo correcto, aplica permisos adecuados, documenta evidencia, toma decisiones justificadas y deja trazabilidad auditable.

## 6.7 Escenario: Cliente multisede

Contexto real: Tres sedes requieren diferentes responsables y KPIs.

Sección: Datos iniciales

Sede norte/sur/centro

Roles locales

KPIs comunes

Sección: Decisiones que debe tomar el `Implementation Specialist`

**Modelo:** Un tenant con segmentación operativa si aplica.

**Permisos:** Evitar visibilidad indebida.

Sección: Acciones esperadas

Mapear sedes.

Configurar responsables.

Crear KPIs.

Validar reportes.

Resultado esperado: Operación multisede controlada.

Sección: Consecuencias si se ejecuta mal

Datos cruzados

Reportes confusos

Criterios de evaluación: el caso se aprueba si el estudiante identifica el módulo correcto, aplica permisos adecuados, documenta evidencia, toma decisiones justificadas y deja trazabilidad auditable.

## 6.8 Escenario: Provider sin credenciales

Contexto real: IT cliente no entrega secretos de storage.

Sección: Datos iniciales

Go-live semana 4

Storage pendiente

Sección: Decisiones que debe tomar el `Implementation Specialist`

**Riesgo:** No cargar evidencias productivas.

**Alternativa:** Usar local temporal si aprobado.

Sección: Acciones esperadas

Registrar bloqueo.

Escalar sponsor.

Configurar alterno.

Actualizar plan.

Resultado esperado: Bloqueo resuelto formalmente.

Sección: Consecuencias si se ejecuta mal

Go-live sin evidencias

Pérdida de archivos

Criterios de evaluación: el caso se aprueba si el estudiante identifica el módulo correcto, aplica permisos adecuados, documenta evidencia, toma decisiones justificadas y deja trazabilidad auditable.

## 6.9 Escenario: Capacitación quality

Contexto real: Usuarios aprueban teoría pero fallan práctica CAPA.

Sección: Datos iniciales

10 usuarios

60% práctica

Errores cierre sin evidencia

Sección: Decisiones que debe tomar el `Implementation Specialist`

**Capacitación:** Reentrenar CAPA.

**Certificación:** No certificar aún.

Sección: Acciones esperadas

Analizar fallas.

Ejecutar lab CAPA.

Reevaluar.

Certificar solo aprobados.

Resultado esperado: Usuarios certificados con competencia real.

Sección: Consecuencias si se ejecuta mal

Certificación falsa

Cierres inválidos

Criterios de evaluación: el caso se aprueba si el estudiante identifica el módulo correcto, aplica permisos adecuados, documenta evidencia, toma decisiones justificadas y deja trazabilidad auditable.

## 6.10 Escenario: Roadmap de brechas

Contexto real: Cliente requiere regulatory especializado y training LMS.

Sección: Datos iniciales

Módulos workspace

Necesidad real

Contrato pendiente

Sección: Decisiones que debe tomar el `Implementation Specialist`

**Transparencia:** Separar alcance actual de roadmap.

**Plan:** Definir fase 2.

Sección: Acciones esperadas

Documentar brecha.

Proponer workaround.

Estimar roadmap.

Aprobar fase.

Resultado esperado: Expectativa controlada.

Sección: Consecuencias si se ejecuta mal

Insatisfacción

Scope creep

Criterios de evaluación: el caso se aprueba si el estudiante identifica el módulo correcto, aplica permisos adecuados, documenta evidencia, toma decisiones justificadas y deja trazabilidad auditable.

# CAPÍTULO 7 - Mejores Prácticas

## ISO 9001

Mantener evidencia trazable de cambios, aprobaciones y cierres.

Usar roles claros para evitar conflictos de interés.

Medir desempeño con indicadores y revisar tendencias.

Gestionar no conformidades mediante CAPA con causa raíz y efectividad.

## ISO 22000, HACCP y BPM

Controlar documentos de inocuidad y BPM como documentos vigentes.

Vincular proveedores críticos con certificaciones y evaluaciones.

Registrar riesgos de inocuidad con controles y tratamiento.

Mantener evidencias de acciones preventivas y correctivas.

## Buenas prácticas SaaS

No compartir usuarios.

Activar MFA para roles sensibles.

Usar permisos mínimos necesarios.

Validar providers de email/storage antes de producción.

Escalar errores técnicos con evidencia, hora, tenant y correlation id.

# CAPÍTULO 8 - Errores Comunes

| Error | Consecuencia | Prevención |
| --- | --- | --- |
| Operar en tenant incorrecto | Riesgo de privacidad y datos cruzados | Confirmar tenant al iniciar |
| Usar rol con permisos excesivos | Falta de segregación | Revisar matriz RBAC |
| Cerrar sin evidencia | Debilidad ante auditoría | Adjuntar evidencia antes de cierre |
| Ignorar módulos en estado workspace | Promesa comercial incorrecta | Aplicar regla de honestidad |
| No revisar Audit Trail | Falta de trazabilidad | Validar eventos clave |
| No probar providers | Fallas de email/storage en producción | Ejecutar tests de conexión |
| Compartir credenciales | Riesgo de seguridad | Usuario individual por persona |
| Omitir MFA | Mayor exposición de acceso | Activar MFA en roles críticos |
| No documentar decisiones | Soporte y auditoría débiles | Registrar comentarios |
| No escalar a tiempo | SLA incumplido | Clasificar severidad |

# CAPÍTULO 9 - Checklist Operativo

## Checklist diario

Confirmar acceso y tenant correcto.

Revisar dashboard y tareas asignadas.

Revisar alertas de módulos asignados.

Ejecutar procesos prioritarios.

Escalar bloqueos con evidencia.

## Checklist semanal

Revisar reportes relevantes.

Revisar tareas vencidas.

Validar indicadores del rol.

Confirmar que los procesos críticos tienen responsables.

Revisar errores recurrentes.

## Checklist mensual

Preparar comité o revisión ejecutiva.

Auditar permisos del rol si aplica.

Revisar tendencias y desviaciones.

Confirmar cierre de procesos críticos.

Documentar oportunidades de mejora.

## Checklist trimestral

Revisar matriz de responsabilidades.

Validar capacitación de usuarios.

Revisar efectividad de controles.

Actualizar procesos según cambios normativos.

Preparar evidencia para auditorías.

# CAPÍTULO 10 - Evaluación Teórica

Formato del examen: 50 preguntas situacionales, 2 puntos por pregunta, 100 puntos totales.

Regla de certificación: las preguntas mezclan contexto, datos, problema, decisión y consecuencia. Las opciones incorrectas son plausibles y requieren criterio profesional.

## Pregunta 1

Contexto: Cliente quiere go-live en 4 semanas pero no entregó matriz de roles. Enfoque: Acción inmediata.

Sección: Datos del sistema/caso

Go-live: 4 semanas

Roles: pendientes

Módulos core: 5

Problema: El rol Implementation Specialist debe resolver Discovery incompleto sin romper segregación, evidencia ni trazabilidad.

Decisión requerida: ¿Cuál es la primera acción correcta?

Consecuencia de una mala decisión: Si se elige mal, el proceso puede avanzar sin control.

A. Inventar roles estándar.

B. Bloquear configuración final de RBAC hasta completar matriz mínima.

C. Dar permisos amplios temporalmente.

D. UAT fallido

Respuesta correcta: B

Explicación: La opción B es correcta porque aborda Discovery incompleto con control verificable, decisión justificada y evidencia auditable. Las demás opciones son plausibles, pero dejan una brecha de cumplimiento, operación o certificación.

## Pregunta 2

Contexto: Cliente quiere go-live en 4 semanas pero no entregó matriz de roles. Enfoque: Decisión de aprobación.

Sección: Datos del sistema/caso

Go-live: 4 semanas

Roles: pendientes

Módulos core: 5

Problema: El rol Implementation Specialist debe resolver Discovery incompleto sin romper segregación, evidencia ni trazabilidad.

Decisión requerida: ¿Qué decisión protege mejor la trazabilidad y el cumplimiento?

Consecuencia de una mala decisión: Una aprobación débil genera evidencia no defendible.

A. Dar permisos amplios temporalmente.

B. Mover RBAC a post-go-live.

C. Accesos indebidos

D. Documentar riesgo y dueño del entregable.

Respuesta correcta: D

Explicación: La opción D es correcta porque aborda Discovery incompleto con control verificable, decisión justificada y evidencia auditable. Las demás opciones son plausibles, pero dejan una brecha de cumplimiento, operación o certificación.

## Pregunta 3

Contexto: Cliente quiere go-live en 4 semanas pero no entregó matriz de roles. Enfoque: Evidencia.

Sección: Datos del sistema/caso

Go-live: 4 semanas

Roles: pendientes

Módulos core: 5

Problema: El rol Implementation Specialist debe resolver Discovery incompleto sin romper segregación, evidencia ni trazabilidad.

Decisión requerida: ¿Qué evidencia mínima debe exigirse antes de cerrar o avanzar?

Consecuencia de una mala decisión: Sin evidencia objetiva no hay certificación defendible.

A. Configurar tenant base sin habilitar usuarios finales.

B. Mover RBAC a post-go-live.

C. Capacitar sin roles.

D. Retrabajo.

Respuesta correcta: A

Explicación: La opción A es correcta porque aborda Discovery incompleto con control verificable, decisión justificada y evidencia auditable. Las demás opciones son plausibles, pero dejan una brecha de cumplimiento, operación o certificación.

## Pregunta 4

Contexto: Cliente quiere go-live en 4 semanas pero no entregó matriz de roles. Enfoque: Escalación.

Sección: Datos del sistema/caso

Go-live: 4 semanas

Roles: pendientes

Módulos core: 5

Problema: El rol Implementation Specialist debe resolver Discovery incompleto sin romper segregación, evidencia ni trazabilidad.

Decisión requerida: ¿Cuándo debe escalarse el caso y a quién?

Consecuencia de una mala decisión: Escalar tarde puede producir incumplimiento, pérdida de SLA o riesgo contractual.

A. Capacitar sin roles.

B. Inventar roles estándar.

C. Ajustar plan de UAT.

D. UAT fallido

Respuesta correcta: C

Explicación: La opción C es correcta porque aborda Discovery incompleto con control verificable, decisión justificada y evidencia auditable. Las demás opciones son plausibles, pero dejan una brecha de cumplimiento, operación o certificación.

## Pregunta 5

Contexto: Cliente quiere go-live en 4 semanas pero no entregó matriz de roles. Enfoque: Prevención.

Sección: Datos del sistema/caso

Go-live: 4 semanas

Roles: pendientes

Módulos core: 5

Problema: El rol Implementation Specialist debe resolver Discovery incompleto sin romper segregación, evidencia ni trazabilidad.

Decisión requerida: ¿Qué control evita la recurrencia del problema?

Consecuencia de una mala decisión: Resolver solo el síntoma deja el sistema expuesto a repetición.

A. Inventar roles estándar.

B. Escalar al sponsor.

C. Dar permisos amplios temporalmente.

D. Accesos indebidos

Respuesta correcta: B

Explicación: La opción B es correcta porque aborda Discovery incompleto con control verificable, decisión justificada y evidencia auditable. Las demás opciones son plausibles, pero dejan una brecha de cumplimiento, operación o certificación.

## Pregunta 6

Contexto: Usuarios no pueden cerrar CAPA ni generar reportes. Enfoque: Acción inmediata.

Sección: Datos del sistema/caso

CAPA.Close faltante

REPORT.EXECUTE faltante

UAT fail

Problema: El rol Implementation Specialist debe resolver UAT fallido sin romper segregación, evidencia ni trazabilidad.

Decisión requerida: ¿Cuál es la primera acción correcta?

Consecuencia de una mala decisión: Si se elige mal, el proceso puede avanzar sin control.

A. Aprobar UAT con workaround manual.

B. Dar SuperAdmin a usuarios clave.

C. Usuarios bloqueados

D. Corregir matriz RBAC, reejecutar casos y bloquear go-live hasta pass.

Respuesta correcta: D

Explicación: La opción D es correcta porque aborda UAT fallido con control verificable, decisión justificada y evidencia auditable. Las demás opciones son plausibles, pero dejan una brecha de cumplimiento, operación o certificación.

## Pregunta 7

Contexto: Usuarios no pueden cerrar CAPA ni generar reportes. Enfoque: Decisión de aprobación.

Sección: Datos del sistema/caso

CAPA.Close faltante

REPORT.EXECUTE faltante

UAT fail

Problema: El rol Implementation Specialist debe resolver UAT fallido sin romper segregación, evidencia ni trazabilidad.

Decisión requerida: ¿Qué decisión protege mejor la trazabilidad y el cumplimiento?

Consecuencia de una mala decisión: Una aprobación débil genera evidencia no defendible.

A. Registrar defectos UAT con severidad.

B. Dar SuperAdmin a usuarios clave.

C. Eliminar casos fallidos.

D. Go-live fallido

Respuesta correcta: A

Explicación: La opción A es correcta porque aborda UAT fallido con control verificable, decisión justificada y evidencia auditable. Las demás opciones son plausibles, pero dejan una brecha de cumplimiento, operación o certificación.

## Pregunta 8

Contexto: Usuarios no pueden cerrar CAPA ni generar reportes. Enfoque: Evidencia.

Sección: Datos del sistema/caso

CAPA.Close faltante

REPORT.EXECUTE faltante

UAT fail

Problema: El rol Implementation Specialist debe resolver UAT fallido sin romper segregación, evidencia ni trazabilidad.

Decisión requerida: ¿Qué evidencia mínima debe exigirse antes de cerrar o avanzar?

Consecuencia de una mala decisión: Sin evidencia objetiva no hay certificación defendible.

A. Eliminar casos fallidos.

B. Go-live y corregir después.

C. Separar configuración de bug real.

D. Riesgo seguridad.

Respuesta correcta: C

Explicación: La opción C es correcta porque aborda UAT fallido con control verificable, decisión justificada y evidencia auditable. Las demás opciones son plausibles, pero dejan una brecha de cumplimiento, operación o certificación.

## Pregunta 9

Contexto: Usuarios no pueden cerrar CAPA ni generar reportes. Enfoque: Escalación.

Sección: Datos del sistema/caso

CAPA.Close faltante

REPORT.EXECUTE faltante

UAT fail

Problema: El rol Implementation Specialist debe resolver UAT fallido sin romper segregación, evidencia ni trazabilidad.

Decisión requerida: ¿Cuándo debe escalarse el caso y a quién?

Consecuencia de una mala decisión: Escalar tarde puede producir incumplimiento, pérdida de SLA o riesgo contractual.

A. Go-live y corregir después.

B. Comunicar decisión go/no-go.

C. Aprobar UAT con workaround manual.

D. Usuarios bloqueados

Respuesta correcta: B

Explicación: La opción B es correcta porque aborda UAT fallido con control verificable, decisión justificada y evidencia auditable. Las demás opciones son plausibles, pero dejan una brecha de cumplimiento, operación o certificación.

## Pregunta 10

Contexto: Usuarios no pueden cerrar CAPA ni generar reportes. Enfoque: Prevención.

Sección: Datos del sistema/caso

CAPA.Close faltante

REPORT.EXECUTE faltante

UAT fail

Problema: El rol Implementation Specialist debe resolver UAT fallido sin romper segregación, evidencia ni trazabilidad.

Decisión requerida: ¿Qué control evita la recurrencia del problema?

Consecuencia de una mala decisión: Resolver solo el síntoma deja el sistema expuesto a repetición.

A. Aprobar UAT con workaround manual.

B. Actualizar evidencia UAT.

C. Dar SuperAdmin a usuarios clave.

D. Go-live fallido

Respuesta correcta: B

Explicación: La opción B es correcta porque aborda UAT fallido con control verificable, decisión justificada y evidencia auditable. Las demás opciones son plausibles, pero dejan una brecha de cumplimiento, operación o certificación.

## Pregunta 11

Contexto: Cliente pide portal proveedor final en semana 3 aunque alcance era Supplier Management interno. Enfoque: Acción inmediata.

Sección: Datos del sistema/caso

Semana: 3

Feature: portal externo

Estado: workspace/roadmap

Problema: El rol Implementation Specialist debe resolver Change control sin romper segregación, evidencia ni trazabilidad.

Decisión requerida: ¿Cuál es la primera acción correcta?

Consecuencia de una mala decisión: Si se elige mal, el proceso puede avanzar sin control.

A. Registrar change request y explicar estado real/roadmap.

B. Aceptar verbalmente para mantener relación.

C. Cambiar alcance sin costo.

D. Riesgo contractual

Respuesta correcta: A

Explicación: La opción A es correcta porque aborda Change control con control verificable, decisión justificada y evidencia auditable. Las demás opciones son plausibles, pero dejan una brecha de cumplimiento, operación o certificación.

## Pregunta 12

Contexto: Cliente pide portal proveedor final en semana 3 aunque alcance era Supplier Management interno. Enfoque: Decisión de aprobación.

Sección: Datos del sistema/caso

Semana: 3

Feature: portal externo

Estado: workspace/roadmap

Problema: El rol Implementation Specialist debe resolver Change control sin romper segregación, evidencia ni trazabilidad.

Decisión requerida: ¿Qué decisión protege mejor la trazabilidad y el cumplimiento?

Consecuencia de una mala decisión: Una aprobación débil genera evidencia no defendible.

A. Cambiar alcance sin costo.

B. Decir que estará en go-live.

C. Proponer workaround con Supplier Management core.

D. Expectativas falsas

Respuesta correcta: C

Explicación: La opción C es correcta porque aborda Change control con control verificable, decisión justificada y evidencia auditable. Las demás opciones son plausibles, pero dejan una brecha de cumplimiento, operación o certificación.

## Pregunta 13

Contexto: Cliente pide portal proveedor final en semana 3 aunque alcance era Supplier Management interno. Enfoque: Evidencia.

Sección: Datos del sistema/caso

Semana: 3

Feature: portal externo

Estado: workspace/roadmap

Problema: El rol Implementation Specialist debe resolver Change control sin romper segregación, evidencia ni trazabilidad.

Decisión requerida: ¿Qué evidencia mínima debe exigirse antes de cerrar o avanzar?

Consecuencia de una mala decisión: Sin evidencia objetiva no hay certificación defendible.

A. Decir que estará en go-live.

B. Evaluar impacto costo/tiempo.

C. Ocultar limitación hasta demo.

D. Retraso.

Respuesta correcta: B

Explicación: La opción B es correcta porque aborda Change control con control verificable, decisión justificada y evidencia auditable. Las demás opciones son plausibles, pero dejan una brecha de cumplimiento, operación o certificación.

## Pregunta 14

Contexto: Cliente pide portal proveedor final en semana 3 aunque alcance era Supplier Management interno. Enfoque: Escalación.

Sección: Datos del sistema/caso

Semana: 3

Feature: portal externo

Estado: workspace/roadmap

Problema: El rol Implementation Specialist debe resolver Change control sin romper segregación, evidencia ni trazabilidad.

Decisión requerida: ¿Cuándo debe escalarse el caso y a quién?

Consecuencia de una mala decisión: Escalar tarde puede producir incumplimiento, pérdida de SLA o riesgo contractual.

A. Ocultar limitación hasta demo.

B. Obtener aprobación si cambia alcance.

C. Aceptar verbalmente para mantener relación.

D. Riesgo contractual

Respuesta correcta: B

Explicación: La opción B es correcta porque aborda Change control con control verificable, decisión justificada y evidencia auditable. Las demás opciones son plausibles, pero dejan una brecha de cumplimiento, operación o certificación.

## Pregunta 15

Contexto: Cliente pide portal proveedor final en semana 3 aunque alcance era Supplier Management interno. Enfoque: Prevención.

Sección: Datos del sistema/caso

Semana: 3

Feature: portal externo

Estado: workspace/roadmap

Problema: El rol Implementation Specialist debe resolver Change control sin romper segregación, evidencia ni trazabilidad.

Decisión requerida: ¿Qué control evita la recurrencia del problema?

Consecuencia de una mala decisión: Resolver solo el síntoma deja el sistema expuesto a repetición.

A. Aceptar verbalmente para mantener relación.

B. Cambiar alcance sin costo.

C. Expectativas falsas

D. No prometer feature final.

Respuesta correcta: D

Explicación: La opción D es correcta porque aborda Change control con control verificable, decisión justificada y evidencia auditable. Las demás opciones son plausibles, pero dejan una brecha de cumplimiento, operación o certificación.

## Pregunta 16

Contexto: 1,200 documentos llegan con metadatos incompletos. Enfoque: Acción inmediata.

Sección: Datos del sistema/caso

Archivos: 1200

Metadatos faltantes: 35%

Tipos: 8

Problema: El rol Implementation Specialist debe resolver Migración documental sin romper segregación, evidencia ni trazabilidad.

Decisión requerida: ¿Cuál es la primera acción correcta?

Consecuencia de una mala decisión: Si se elige mal, el proceso puede avanzar sin control.

A. Migrar todo a categoría genérica.

B. Completar metadatos con valores por defecto.

C. Ejecutar piloto, validar mapeo y rechazar registros sin metadatos mínimos.

D. Repositorio sucio

Respuesta correcta: C

Explicación: La opción C es correcta porque aborda Migración documental con control verificable, decisión justificada y evidencia auditable. Las demás opciones son plausibles, pero dejan una brecha de cumplimiento, operación o certificación.

## Pregunta 17

Contexto: 1,200 documentos llegan con metadatos incompletos. Enfoque: Decisión de aprobación.

Sección: Datos del sistema/caso

Archivos: 1200

Metadatos faltantes: 35%

Tipos: 8

Problema: El rol Implementation Specialist debe resolver Migración documental sin romper segregación, evidencia ni trazabilidad.

Decisión requerida: ¿Qué decisión protege mejor la trazabilidad y el cumplimiento?

Consecuencia de una mala decisión: Una aprobación débil genera evidencia no defendible.

A. Completar metadatos con valores por defecto.

B. Definir reglas de calidad de datos.

C. Omitir validación piloto.

D. Búsqueda inútil

Respuesta correcta: B

Explicación: La opción B es correcta porque aborda Migración documental con control verificable, decisión justificada y evidencia auditable. Las demás opciones son plausibles, pero dejan una brecha de cumplimiento, operación o certificación.

## Pregunta 18

Contexto: 1,200 documentos llegan con metadatos incompletos. Enfoque: Evidencia.

Sección: Datos del sistema/caso

Archivos: 1200

Metadatos faltantes: 35%

Tipos: 8

Problema: El rol Implementation Specialist debe resolver Migración documental sin romper segregación, evidencia ni trazabilidad.

Decisión requerida: ¿Qué evidencia mínima debe exigirse antes de cerrar o avanzar?

Consecuencia de una mala decisión: Sin evidencia objetiva no hay certificación defendible.

A. Omitir validación piloto.

B. Cargar por lotes con reporte de errores.

C. Aceptar duplicados.

D. Auditoría débil.

Respuesta correcta: B

Explicación: La opción B es correcta porque aborda Migración documental con control verificable, decisión justificada y evidencia auditable. Las demás opciones son plausibles, pero dejan una brecha de cumplimiento, operación o certificación.

## Pregunta 19

Contexto: 1,200 documentos llegan con metadatos incompletos. Enfoque: Escalación.

Sección: Datos del sistema/caso

Archivos: 1200

Metadatos faltantes: 35%

Tipos: 8

Problema: El rol Implementation Specialist debe resolver Migración documental sin romper segregación, evidencia ni trazabilidad.

Decisión requerida: ¿Cuándo debe escalarse el caso y a quién?

Consecuencia de una mala decisión: Escalar tarde puede producir incumplimiento, pérdida de SLA o riesgo contractual.

A. Aceptar duplicados.

B. Migrar todo a categoría genérica.

C. Repositorio sucio

D. No migrar documentos no clasificables.

Respuesta correcta: D

Explicación: La opción D es correcta porque aborda Migración documental con control verificable, decisión justificada y evidencia auditable. Las demás opciones son plausibles, pero dejan una brecha de cumplimiento, operación o certificación.

## Pregunta 20

Contexto: 1,200 documentos llegan con metadatos incompletos. Enfoque: Prevención.

Sección: Datos del sistema/caso

Archivos: 1200

Metadatos faltantes: 35%

Tipos: 8

Problema: El rol Implementation Specialist debe resolver Migración documental sin romper segregación, evidencia ni trazabilidad.

Decisión requerida: ¿Qué control evita la recurrencia del problema?

Consecuencia de una mala decisión: Resolver solo el síntoma deja el sistema expuesto a repetición.

A. Obtener aprobación de muestra.

B. Migrar todo a categoría genérica.

C. Completar metadatos con valores por defecto.

D. Búsqueda inútil

Respuesta correcta: A

Explicación: La opción A es correcta porque aborda Migración documental con control verificable, decisión justificada y evidencia auditable. Las demás opciones son plausibles, pero dejan una brecha de cumplimiento, operación o certificación.

## Pregunta 21

Contexto: UAT aprobado, pero provider email no fue probado externamente. Enfoque: Acción inmediata.

Sección: Datos del sistema/caso

UAT: pass

Email external test: pending

CAPA alerts critical

Problema: El rol Implementation Specialist debe resolver Go-live sin romper segregación, evidencia ni trazabilidad.

Decisión requerida: ¿Cuál es la primera acción correcta?

Consecuencia de una mala decisión: Si se elige mal, el proceso puede avanzar sin control.

A. Go-live porque UAT pasó.

B. Condicionar go-live o ejecutar prueba externa antes de activar alertas.

C. Desactivar alertas CAPA temporalmente.

D. Alertas no enviadas

Respuesta correcta: B

Explicación: La opción B es correcta porque aborda Go-live con control verificable, decisión justificada y evidencia auditable. Las demás opciones son plausibles, pero dejan una brecha de cumplimiento, operación o certificación.

## Pregunta 22

Contexto: UAT aprobado, pero provider email no fue probado externamente. Enfoque: Decisión de aprobación.

Sección: Datos del sistema/caso

UAT: pass

Email external test: pending

CAPA alerts critical

Problema: El rol Implementation Specialist debe resolver Go-live sin romper segregación, evidencia ni trazabilidad.

Decisión requerida: ¿Qué decisión protege mejor la trazabilidad y el cumplimiento?

Consecuencia de una mala decisión: Una aprobación débil genera evidencia no defendible.

A. Desactivar alertas CAPA temporalmente.

B. Documentar riesgo si sponsor insiste.

C. Usar correo personal.

D. Soporte saturado

Respuesta correcta: B

Explicación: La opción B es correcta porque aborda Go-live con control verificable, decisión justificada y evidencia auditable. Las demás opciones son plausibles, pero dejan una brecha de cumplimiento, operación o certificación.

## Pregunta 23

Contexto: UAT aprobado, pero provider email no fue probado externamente. Enfoque: Evidencia.

Sección: Datos del sistema/caso

UAT: pass

Email external test: pending

CAPA alerts critical

Problema: El rol Implementation Specialist debe resolver Go-live sin romper segregación, evidencia ni trazabilidad.

Decisión requerida: ¿Qué evidencia mínima debe exigirse antes de cerrar o avanzar?

Consecuencia de una mala decisión: Sin evidencia objetiva no hay certificación defendible.

A. Usar correo personal.

B. Omitir prueba externa.

C. Confianza baja.

D. Configurar provider alterno temporal.

Respuesta correcta: D

Explicación: La opción D es correcta porque aborda Go-live con control verificable, decisión justificada y evidencia auditable. Las demás opciones son plausibles, pero dejan una brecha de cumplimiento, operación o certificación.

## Pregunta 24

Contexto: UAT aprobado, pero provider email no fue probado externamente. Enfoque: Escalación.

Sección: Datos del sistema/caso

UAT: pass

Email external test: pending

CAPA alerts critical

Problema: El rol Implementation Specialist debe resolver Go-live sin romper segregación, evidencia ni trazabilidad.

Decisión requerida: ¿Cuándo debe escalarse el caso y a quién?

Consecuencia de una mala decisión: Escalar tarde puede producir incumplimiento, pérdida de SLA o riesgo contractual.

A. Actualizar checklist.

B. Omitir prueba externa.

C. Go-live porque UAT pasó.

D. Alertas no enviadas

Respuesta correcta: A

Explicación: La opción A es correcta porque aborda Go-live con control verificable, decisión justificada y evidencia auditable. Las demás opciones son plausibles, pero dejan una brecha de cumplimiento, operación o certificación.

## Pregunta 25

Contexto: UAT aprobado, pero provider email no fue probado externamente. Enfoque: Prevención.

Sección: Datos del sistema/caso

UAT: pass

Email external test: pending

CAPA alerts critical

Problema: El rol Implementation Specialist debe resolver Go-live sin romper segregación, evidencia ni trazabilidad.

Decisión requerida: ¿Qué control evita la recurrencia del problema?

Consecuencia de una mala decisión: Resolver solo el síntoma deja el sistema expuesto a repetición.

A. Go-live porque UAT pasó.

B. Desactivar alertas CAPA temporalmente.

C. No declarar readiness total sin test.

D. Soporte saturado

Respuesta correcta: C

Explicación: La opción C es correcta porque aborda Go-live con control verificable, decisión justificada y evidencia auditable. Las demás opciones son plausibles, pero dejan una brecha de cumplimiento, operación o certificación.

## Pregunta 26

Contexto: Primeras 72h tienen 18 tickets RBAC. Enfoque: Acción inmediata.

Sección: Datos del sistema/caso

Tickets: 18

Causa: roles

Usuarios: calidad/compras

Problema: El rol Implementation Specialist debe resolver Hypercare sin romper segregación, evidencia ni trazabilidad.

Decisión requerida: ¿Cuál es la primera acción correcta?

Consecuencia de una mala decisión: Si se elige mal, el proceso puede avanzar sin control.

A. Resolver uno por uno sin análisis.

B. Analizar patrón, corregir matriz y reentrenar usuarios afectados.

C. Dar permisos amplios.

D. Tickets recurrentes

Respuesta correcta: B

Explicación: La opción B es correcta porque aborda Hypercare con control verificable, decisión justificada y evidencia auditable. Las demás opciones son plausibles, pero dejan una brecha de cumplimiento, operación o certificación.

## Pregunta 27

Contexto: Primeras 72h tienen 18 tickets RBAC. Enfoque: Decisión de aprobación.

Sección: Datos del sistema/caso

Tickets: 18

Causa: roles

Usuarios: calidad/compras

Problema: El rol Implementation Specialist debe resolver Hypercare sin romper segregación, evidencia ni trazabilidad.

Decisión requerida: ¿Qué decisión protege mejor la trazabilidad y el cumplimiento?

Consecuencia de una mala decisión: Una aprobación débil genera evidencia no defendible.

A. Dar permisos amplios.

B. Cerrar como capacitación.

C. Seguridad débil

D. Clasificar severidad y cerrar con evidencia.

Respuesta correcta: D

Explicación: La opción D es correcta porque aborda Hypercare con control verificable, decisión justificada y evidencia auditable. Las demás opciones son plausibles, pero dejan una brecha de cumplimiento, operación o certificación.

## Pregunta 28

Contexto: Primeras 72h tienen 18 tickets RBAC. Enfoque: Evidencia.

Sección: Datos del sistema/caso

Tickets: 18

Causa: roles

Usuarios: calidad/compras

Problema: El rol Implementation Specialist debe resolver Hypercare sin romper segregación, evidencia ni trazabilidad.

Decisión requerida: ¿Qué evidencia mínima debe exigirse antes de cerrar o avanzar?

Consecuencia de una mala decisión: Sin evidencia objetiva no hay certificación defendible.

A. Distinguir incidentes de capacitación vs configuración.

B. Cerrar como capacitación.

C. Extender hypercare sin plan.

D. Adopción baja.

Respuesta correcta: A

Explicación: La opción A es correcta porque aborda Hypercare con control verificable, decisión justificada y evidencia auditable. Las demás opciones son plausibles, pero dejan una brecha de cumplimiento, operación o certificación.

## Pregunta 29

Contexto: Primeras 72h tienen 18 tickets RBAC. Enfoque: Escalación.

Sección: Datos del sistema/caso

Tickets: 18

Causa: roles

Usuarios: calidad/compras

Problema: El rol Implementation Specialist debe resolver Hypercare sin romper segregación, evidencia ni trazabilidad.

Decisión requerida: ¿Cuándo debe escalarse el caso y a quién?

Consecuencia de una mala decisión: Escalar tarde puede producir incumplimiento, pérdida de SLA o riesgo contractual.

A. Extender hypercare sin plan.

B. Resolver uno por uno sin análisis.

C. Actualizar playbook.

D. Tickets recurrentes

Respuesta correcta: C

Explicación: La opción C es correcta porque aborda Hypercare con control verificable, decisión justificada y evidencia auditable. Las demás opciones son plausibles, pero dejan una brecha de cumplimiento, operación o certificación.

## Pregunta 30

Contexto: Primeras 72h tienen 18 tickets RBAC. Enfoque: Prevención.

Sección: Datos del sistema/caso

Tickets: 18

Causa: roles

Usuarios: calidad/compras

Problema: El rol Implementation Specialist debe resolver Hypercare sin romper segregación, evidencia ni trazabilidad.

Decisión requerida: ¿Qué control evita la recurrencia del problema?

Consecuencia de una mala decisión: Resolver solo el síntoma deja el sistema expuesto a repetición.

A. Resolver uno por uno sin análisis.

B. Reportar lecciones aprendidas.

C. Dar permisos amplios.

D. Seguridad débil

Respuesta correcta: B

Explicación: La opción B es correcta porque aborda Hypercare con control verificable, decisión justificada y evidencia auditable. Las demás opciones son plausibles, pero dejan una brecha de cumplimiento, operación o certificación.

## Pregunta 31

Contexto: Tres sedes requieren visibilidad distinta de KPIs y responsables. Enfoque: Acción inmediata.

Sección: Datos del sistema/caso

Sedes: norte/sur/centro

KPIs comunes

Responsables locales

Problema: El rol Implementation Specialist debe resolver Cliente multisede sin romper segregación, evidencia ni trazabilidad.

Decisión requerida: ¿Cuál es la primera acción correcta?

Consecuencia de una mala decisión: Si se elige mal, el proceso puede avanzar sin control.

A. Crear un rol único para todos.

B. Duplicar tenants sin análisis.

C. Datos cruzados

D. Diseñar segmentación operativa y validar permisos antes de carga masiva.

Respuesta correcta: D

Explicación: La opción D es correcta porque aborda Cliente multisede con control verificable, decisión justificada y evidencia auditable. Las demás opciones son plausibles, pero dejan una brecha de cumplimiento, operación o certificación.

## Pregunta 32

Contexto: Tres sedes requieren visibilidad distinta de KPIs y responsables. Enfoque: Decisión de aprobación.

Sección: Datos del sistema/caso

Sedes: norte/sur/centro

KPIs comunes

Responsables locales

Problema: El rol Implementation Specialist debe resolver Cliente multisede sin romper segregación, evidencia ni trazabilidad.

Decisión requerida: ¿Qué decisión protege mejor la trazabilidad y el cumplimiento?

Consecuencia de una mala decisión: Una aprobación débil genera evidencia no defendible.

A. Definir responsables por sede.

B. Duplicar tenants sin análisis.

C. Filtrar reportes manualmente.

D. Reportes inconsistentes

Respuesta correcta: A

Explicación: La opción A es correcta porque aborda Cliente multisede con control verificable, decisión justificada y evidencia auditable. Las demás opciones son plausibles, pero dejan una brecha de cumplimiento, operación o certificación.

## Pregunta 33

Contexto: Tres sedes requieren visibilidad distinta de KPIs y responsables. Enfoque: Evidencia.

Sección: Datos del sistema/caso

Sedes: norte/sur/centro

KPIs comunes

Responsables locales

Problema: El rol Implementation Specialist debe resolver Cliente multisede sin romper segregación, evidencia ni trazabilidad.

Decisión requerida: ¿Qué evidencia mínima debe exigirse antes de cerrar o avanzar?

Consecuencia de una mala decisión: Sin evidencia objetiva no hay certificación defendible.

A. Filtrar reportes manualmente.

B. Usar nombres de sede en título.

C. Probar reportes por audiencia.

D. Gobierno débil.

Respuesta correcta: C

Explicación: La opción C es correcta porque aborda Cliente multisede con control verificable, decisión justificada y evidencia auditable. Las demás opciones son plausibles, pero dejan una brecha de cumplimiento, operación o certificación.

## Pregunta 34

Contexto: Tres sedes requieren visibilidad distinta de KPIs y responsables. Enfoque: Escalación.

Sección: Datos del sistema/caso

Sedes: norte/sur/centro

KPIs comunes

Responsables locales

Problema: El rol Implementation Specialist debe resolver Cliente multisede sin romper segregación, evidencia ni trazabilidad.

Decisión requerida: ¿Cuándo debe escalarse el caso y a quién?

Consecuencia de una mala decisión: Escalar tarde puede producir incumplimiento, pérdida de SLA o riesgo contractual.

A. Usar nombres de sede en título.

B. Documentar supuestos.

C. Crear un rol único para todos.

D. Datos cruzados

Respuesta correcta: B

Explicación: La opción B es correcta porque aborda Cliente multisede con control verificable, decisión justificada y evidencia auditable. Las demás opciones son plausibles, pero dejan una brecha de cumplimiento, operación o certificación.

## Pregunta 35

Contexto: Tres sedes requieren visibilidad distinta de KPIs y responsables. Enfoque: Prevención.

Sección: Datos del sistema/caso

Sedes: norte/sur/centro

KPIs comunes

Responsables locales

Problema: El rol Implementation Specialist debe resolver Cliente multisede sin romper segregación, evidencia ni trazabilidad.

Decisión requerida: ¿Qué control evita la recurrencia del problema?

Consecuencia de una mala decisión: Resolver solo el síntoma deja el sistema expuesto a repetición.

A. Crear un rol único para todos.

B. Evitar datos cruzados.

C. Duplicar tenants sin análisis.

D. Reportes inconsistentes

Respuesta correcta: B

Explicación: La opción B es correcta porque aborda Cliente multisede con control verificable, decisión justificada y evidencia auditable. Las demás opciones son plausibles, pero dejan una brecha de cumplimiento, operación o certificación.

## Pregunta 36

Contexto: Cliente exige regulatory especializado y LMS completo. Enfoque: Acción inmediata.

Sección: Datos del sistema/caso

Regulatory: workspace

Training: workspace

Necesidad: especializada

Problema: El rol Implementation Specialist debe resolver Scope vs roadmap sin romper segregación, evidencia ni trazabilidad.

Decisión requerida: ¿Cuál es la primera acción correcta?

Consecuencia de una mala decisión: Si se elige mal, el proceso puede avanzar sin control.

A. Separar alcance actual, workaround y roadmap contractual.

B. Configurar workspaces y llamarlos módulos finales.

C. Prometer LMS en go-live.

D. Pérdida confianza

Respuesta correcta: A

Explicación: La opción A es correcta porque aborda Scope vs roadmap con control verificable, decisión justificada y evidencia auditable. Las demás opciones son plausibles, pero dejan una brecha de cumplimiento, operación o certificación.

## Pregunta 37

Contexto: Cliente exige regulatory especializado y LMS completo. Enfoque: Decisión de aprobación.

Sección: Datos del sistema/caso

Regulatory: workspace

Training: workspace

Necesidad: especializada

Problema: El rol Implementation Specialist debe resolver Scope vs roadmap sin romper segregación, evidencia ni trazabilidad.

Decisión requerida: ¿Qué decisión protege mejor la trazabilidad y el cumplimiento?

Consecuencia de una mala decisión: Una aprobación débil genera evidencia no defendible.

A. Prometer LMS en go-live.

B. Evitar hablar de brecha.

C. Documentar brecha y propuesta fase 2.

D. Contrato riesgoso

Respuesta correcta: C

Explicación: La opción C es correcta porque aborda Scope vs roadmap con control verificable, decisión justificada y evidencia auditable. Las demás opciones son plausibles, pero dejan una brecha de cumplimiento, operación o certificación.

## Pregunta 38

Contexto: Cliente exige regulatory especializado y LMS completo. Enfoque: Evidencia.

Sección: Datos del sistema/caso

Regulatory: workspace

Training: workspace

Necesidad: especializada

Problema: El rol Implementation Specialist debe resolver Scope vs roadmap sin romper segregación, evidencia ni trazabilidad.

Decisión requerida: ¿Qué evidencia mínima debe exigirse antes de cerrar o avanzar?

Consecuencia de una mala decisión: Sin evidencia objetiva no hay certificación defendible.

A. Evitar hablar de brecha.

B. No certificar módulos como finales.

C. Incluirlo sin costo.

D. Go-live incompleto.

Respuesta correcta: B

Explicación: La opción B es correcta porque aborda Scope vs roadmap con control verificable, decisión justificada y evidencia auditable. Las demás opciones son plausibles, pero dejan una brecha de cumplimiento, operación o certificación.

## Pregunta 39

Contexto: Cliente exige regulatory especializado y LMS completo. Enfoque: Escalación.

Sección: Datos del sistema/caso

Regulatory: workspace

Training: workspace

Necesidad: especializada

Problema: El rol Implementation Specialist debe resolver Scope vs roadmap sin romper segregación, evidencia ni trazabilidad.

Decisión requerida: ¿Cuándo debe escalarse el caso y a quién?

Consecuencia de una mala decisión: Escalar tarde puede producir incumplimiento, pérdida de SLA o riesgo contractual.

A. Incluirlo sin costo.

B. Alinear ventas/implementación.

C. Configurar workspaces y llamarlos módulos finales.

D. Pérdida confianza

Respuesta correcta: B

Explicación: La opción B es correcta porque aborda Scope vs roadmap con control verificable, decisión justificada y evidencia auditable. Las demás opciones son plausibles, pero dejan una brecha de cumplimiento, operación o certificación.

## Pregunta 40

Contexto: Cliente exige regulatory especializado y LMS completo. Enfoque: Prevención.

Sección: Datos del sistema/caso

Regulatory: workspace

Training: workspace

Necesidad: especializada

Problema: El rol Implementation Specialist debe resolver Scope vs roadmap sin romper segregación, evidencia ni trazabilidad.

Decisión requerida: ¿Qué control evita la recurrencia del problema?

Consecuencia de una mala decisión: Resolver solo el síntoma deja el sistema expuesto a repetición.

A. Configurar workspaces y llamarlos módulos finales.

B. Prometer LMS en go-live.

C. Contrato riesgoso

D. Obtener aprobación de scope.

Respuesta correcta: D

Explicación: La opción D es correcta porque aborda Scope vs roadmap con control verificable, decisión justificada y evidencia auditable. Las demás opciones son plausibles, pero dejan una brecha de cumplimiento, operación o certificación.

## Pregunta 41

Contexto: IT exige MFA, CORS, headers, backups y rollback antes de producción. Enfoque: Acción inmediata.

Sección: Datos del sistema/caso

Security checklist

MFA OK

Backups pending

Problema: El rol Implementation Specialist debe resolver Security review sin romper segregación, evidencia ni trazabilidad.

Decisión requerida: ¿Cuál es la primera acción correcta?

Consecuencia de una mala decisión: Si se elige mal, el proceso puede avanzar sin control.

A. Firmar excepción sin sponsor.

B. Decir que CI/CD cubre backups.

C. Bloquear production readiness hasta cerrar controles críticos.

D. Riesgo operativo

Respuesta correcta: C

Explicación: La opción C es correcta porque aborda Security review con control verificable, decisión justificada y evidencia auditable. Las demás opciones son plausibles, pero dejan una brecha de cumplimiento, operación o certificación.

## Pregunta 42

Contexto: IT exige MFA, CORS, headers, backups y rollback antes de producción. Enfoque: Decisión de aprobación.

Sección: Datos del sistema/caso

Security checklist

MFA OK

Backups pending

Problema: El rol Implementation Specialist debe resolver Security review sin romper segregación, evidencia ni trazabilidad.

Decisión requerida: ¿Qué decisión protege mejor la trazabilidad y el cumplimiento?

Consecuencia de una mala decisión: Una aprobación débil genera evidencia no defendible.

A. Decir que CI/CD cubre backups.

B. Diferenciar controles app vs infraestructura.

C. Pasar a producción con backups pendientes.

D. Falla recuperación

Respuesta correcta: B

Explicación: La opción B es correcta porque aborda Security review con control verificable, decisión justificada y evidencia auditable. Las demás opciones son plausibles, pero dejan una brecha de cumplimiento, operación o certificación.

## Pregunta 43

Contexto: IT exige MFA, CORS, headers, backups y rollback antes de producción. Enfoque: Evidencia.

Sección: Datos del sistema/caso

Security checklist

MFA OK

Backups pending

Problema: El rol Implementation Specialist debe resolver Security review sin romper segregación, evidencia ni trazabilidad.

Decisión requerida: ¿Qué evidencia mínima debe exigirse antes de cerrar o avanzar?

Consecuencia de una mala decisión: Sin evidencia objetiva no hay certificación defendible.

A. Pasar a producción con backups pendientes.

B. Documentar evidencias de seguridad.

C. Omitir rollback.

D. No aprobación IT.

Respuesta correcta: B

Explicación: La opción B es correcta porque aborda Security review con control verificable, decisión justificada y evidencia auditable. Las demás opciones son plausibles, pero dejan una brecha de cumplimiento, operación o certificación.

## Pregunta 44

Contexto: IT exige MFA, CORS, headers, backups y rollback antes de producción. Enfoque: Escalación.

Sección: Datos del sistema/caso

Security checklist

MFA OK

Backups pending

Problema: El rol Implementation Specialist debe resolver Security review sin romper segregación, evidencia ni trazabilidad.

Decisión requerida: ¿Cuándo debe escalarse el caso y a quién?

Consecuencia de una mala decisión: Escalar tarde puede producir incumplimiento, pérdida de SLA o riesgo contractual.

A. Omitir rollback.

B. Firmar excepción sin sponsor.

C. Riesgo operativo

D. Alinear DevOps/IT.

Respuesta correcta: D

Explicación: La opción D es correcta porque aborda Security review con control verificable, decisión justificada y evidencia auditable. Las demás opciones son plausibles, pero dejan una brecha de cumplimiento, operación o certificación.

## Pregunta 45

Contexto: IT exige MFA, CORS, headers, backups y rollback antes de producción. Enfoque: Prevención.

Sección: Datos del sistema/caso

Security checklist

MFA OK

Backups pending

Problema: El rol Implementation Specialist debe resolver Security review sin romper segregación, evidencia ni trazabilidad.

Decisión requerida: ¿Qué control evita la recurrencia del problema?

Consecuencia de una mala decisión: Resolver solo el síntoma deja el sistema expuesto a repetición.

A. Revalidar readiness.

B. Firmar excepción sin sponsor.

C. Decir que CI/CD cubre backups.

D. Falla recuperación

Respuesta correcta: A

Explicación: La opción A es correcta porque aborda Security review con control verificable, decisión justificada y evidencia auditable. Las demás opciones son plausibles, pero dejan una brecha de cumplimiento, operación o certificación.

## Pregunta 46

Contexto: Usuarios aprobaron teoría, pero fallan laboratorio CAPA. Enfoque: Acción inmediata.

Sección: Datos del sistema/caso

Teoría: 92%

Lab CAPA: 60%

Error: cierre sin evidencia

Problema: El rol Implementation Specialist debe resolver Training readiness sin romper segregación, evidencia ni trazabilidad.

Decisión requerida: ¿Cuál es la primera acción correcta?

Consecuencia de una mala decisión: Si se elige mal, el proceso puede avanzar sin control.

A. Certificar por nota teórica.

B. No certificar; ejecutar remediación práctica y reevaluar.

C. Permitir operación con checklist.

D. Certificación falsa

Respuesta correcta: B

Explicación: La opción B es correcta porque aborda Training readiness con control verificable, decisión justificada y evidencia auditable. Las demás opciones son plausibles, pero dejan una brecha de cumplimiento, operación o certificación.

## Pregunta 47

Contexto: Usuarios aprobaron teoría, pero fallan laboratorio CAPA. Enfoque: Decisión de aprobación.

Sección: Datos del sistema/caso

Teoría: 92%

Lab CAPA: 60%

Error: cierre sin evidencia

Problema: El rol Implementation Specialist debe resolver Training readiness sin romper segregación, evidencia ni trazabilidad.

Decisión requerida: ¿Qué decisión protege mejor la trazabilidad y el cumplimiento?

Consecuencia de una mala decisión: Una aprobación débil genera evidencia no defendible.

A. Permitir operación con checklist.

B. Analizar error recurrente y actualizar capacitación.

C. Bajar criterio práctico.

D. CAPA inválidas

Respuesta correcta: B

Explicación: La opción B es correcta porque aborda Training readiness con control verificable, decisión justificada y evidencia auditable. Las demás opciones son plausibles, pero dejan una brecha de cumplimiento, operación o certificación.

## Pregunta 48

Contexto: Usuarios aprobaron teoría, pero fallan laboratorio CAPA. Enfoque: Evidencia.

Sección: Datos del sistema/caso

Teoría: 92%

Lab CAPA: 60%

Error: cierre sin evidencia

Problema: El rol Implementation Specialist debe resolver Training readiness sin romper segregación, evidencia ni trazabilidad.

Decisión requerida: ¿Qué evidencia mínima debe exigirse antes de cerrar o avanzar?

Consecuencia de una mala decisión: Sin evidencia objetiva no hay certificación defendible.

A. Bajar criterio práctico.

B. Eliminar lab CAPA.

C. Riesgo cliente.

D. Exigir evidencia en lab repetido.

Respuesta correcta: D

Explicación: La opción D es correcta porque aborda Training readiness con control verificable, decisión justificada y evidencia auditable. Las demás opciones son plausibles, pero dejan una brecha de cumplimiento, operación o certificación.

## Pregunta 49

Contexto: Usuarios aprobaron teoría, pero fallan laboratorio CAPA. Enfoque: Escalación.

Sección: Datos del sistema/caso

Teoría: 92%

Lab CAPA: 60%

Error: cierre sin evidencia

Problema: El rol Implementation Specialist debe resolver Training readiness sin romper segregación, evidencia ni trazabilidad.

Decisión requerida: ¿Cuándo debe escalarse el caso y a quién?

Consecuencia de una mala decisión: Escalar tarde puede producir incumplimiento, pérdida de SLA o riesgo contractual.

A. Reportar conditional pass.

B. Eliminar lab CAPA.

C. Certificar por nota teórica.

D. Certificación falsa

Respuesta correcta: A

Explicación: La opción A es correcta porque aborda Training readiness con control verificable, decisión justificada y evidencia auditable. Las demás opciones son plausibles, pero dejan una brecha de cumplimiento, operación o certificación.

## Pregunta 50

Contexto: Usuarios aprobaron teoría, pero fallan laboratorio CAPA. Enfoque: Prevención.

Sección: Datos del sistema/caso

Teoría: 92%

Lab CAPA: 60%

Error: cierre sin evidencia

Problema: El rol Implementation Specialist debe resolver Training readiness sin romper segregación, evidencia ni trazabilidad.

Decisión requerida: ¿Qué control evita la recurrencia del problema?

Consecuencia de una mala decisión: Resolver solo el síntoma deja el sistema expuesto a repetición.

A. Certificar por nota teórica.

B. Permitir operación con checklist.

C. Bloquear operación autónoma.

D. CAPA inválidas

Respuesta correcta: C

Explicación: La opción C es correcta porque aborda Training readiness con control verificable, decisión justificada y evidencia auditable. Las demás opciones son plausibles, pero dejan una brecha de cumplimiento, operación o certificación.

# CAPÍTULO 11 - Evaluación Práctica y Laboratorios

Los laboratorios se endurecieron para certificación real. Cada laboratorio define nivel, tiempo máximo, resultado esperado, evidencia, errores críticos, criterios de fallo y rúbrica específica.

## 11.1 Laboratorio: Discovery incompleto

Nivel: Intermediate

Tiempo máximo: 60 minutos

Objetivo: Demostrar competencia real en Discovery incompleto usando Compliance 360 con datos de entrenamiento controlados.

Contexto: Cliente quiere go-live en 4 semanas pero no entregó matriz de roles.

Sección: Datos iniciales

Go-live: 4 semanas

Roles: pendientes

Módulos core: 5

Sección: Acciones esperadas

Analizar el caso y confirmar rol, alcance, permisos y estado inicial.

Ejecutar el flujo funcional correspondiente sin saltar controles.

Tomar decisiones justificadas cuando exista evidencia incompleta, estado inconsistente o riesgo de cumplimiento.

Registrar o identificar evidencia objetiva.

Validar resultado esperado en dashboard, reporte, provider health, Audit Trail o artefacto equivalente.

Documentar conclusión, riesgo residual y siguiente acción.

Resultado esperado: el caso Discovery incompleto queda resuelto, escalado o bloqueado con evidencia suficiente para auditoría y certificación.

Sección: Evidencia requerida

Registro final del caso.

Evidencia objetiva o captura del estado final.

Decisión documentada y justificada.

Validación de trazabilidad o resultado operativo.

Sección: Errores críticos

Cerrar o aprobar sin evidencia suficiente.

Modificar alcance, permisos, providers o datos sin autorización.

Ignorar señales de riesgo, estado vencido, error técnico o impacto cliente.

No diferenciar workaround temporal de solución permanente.

Sección: Criterios de fallo

Menos de 80 puntos.

Cualquier error crítico.

Evidencia no verificable.

Resultado final inconsistente con el objetivo del laboratorio.

Sección: Puntos por criterio

| Criterio específico | Puntos | Qué debe demostrar |
| --- | --- | --- |
| Discovery/scope | 20 | Evidencia específica del laboratorio `Discovery incompleto` que demuestre discovery/scope. |
| Configuración | 20 | Evidencia específica del laboratorio `Discovery incompleto` que demuestre configuración. |
| UAT/go-live | 20 | Evidencia específica del laboratorio `Discovery incompleto` que demuestre uat/go-live. |
| Gestión de cambio | 20 | Evidencia específica del laboratorio `Discovery incompleto` que demuestre gestión de cambio. |
| Hypercare | 20 | Evidencia específica del laboratorio `Discovery incompleto` que demuestre hypercare. |

## 11.2 Laboratorio: UAT fallido

Nivel: Advanced

Tiempo máximo: 90 minutos

Objetivo: Demostrar competencia real en UAT fallido usando Compliance 360 con datos de entrenamiento controlados.

Contexto: Usuarios no pueden cerrar CAPA ni generar reportes.

Sección: Datos iniciales

CAPA.Close faltante

REPORT.EXECUTE faltante

UAT fail

Sección: Acciones esperadas

Analizar el caso y confirmar rol, alcance, permisos y estado inicial.

Ejecutar el flujo funcional correspondiente sin saltar controles.

Tomar decisiones justificadas cuando exista evidencia incompleta, estado inconsistente o riesgo de cumplimiento.

Registrar o identificar evidencia objetiva.

Validar resultado esperado en dashboard, reporte, provider health, Audit Trail o artefacto equivalente.

Documentar conclusión, riesgo residual y siguiente acción.

Resultado esperado: el caso UAT fallido queda resuelto, escalado o bloqueado con evidencia suficiente para auditoría y certificación.

Sección: Evidencia requerida

Registro final del caso.

Evidencia objetiva o captura del estado final.

Decisión documentada y justificada.

Validación de trazabilidad o resultado operativo.

Sección: Errores críticos

Cerrar o aprobar sin evidencia suficiente.

Modificar alcance, permisos, providers o datos sin autorización.

Ignorar señales de riesgo, estado vencido, error técnico o impacto cliente.

No diferenciar workaround temporal de solución permanente.

Sección: Criterios de fallo

Menos de 80 puntos.

Cualquier error crítico.

Evidencia no verificable.

Resultado final inconsistente con el objetivo del laboratorio.

Sección: Puntos por criterio

| Criterio específico | Puntos | Qué debe demostrar |
| --- | --- | --- |
| Discovery/scope | 20 | Evidencia específica del laboratorio `UAT fallido` que demuestre discovery/scope. |
| Configuración | 20 | Evidencia específica del laboratorio `UAT fallido` que demuestre configuración. |
| UAT/go-live | 20 | Evidencia específica del laboratorio `UAT fallido` que demuestre uat/go-live. |
| Gestión de cambio | 20 | Evidencia específica del laboratorio `UAT fallido` que demuestre gestión de cambio. |
| Hypercare | 20 | Evidencia específica del laboratorio `UAT fallido` que demuestre hypercare. |

## 11.3 Laboratorio: Change control

Nivel: Expert

Tiempo máximo: 120 minutos

Objetivo: Demostrar competencia real en Change control usando Compliance 360 con datos de entrenamiento controlados.

Contexto: Cliente pide portal proveedor final en semana 3 aunque alcance era Supplier Management interno.

Sección: Datos iniciales

Semana: 3

Feature: portal externo

Estado: workspace/roadmap

Sección: Acciones esperadas

Analizar el caso y confirmar rol, alcance, permisos y estado inicial.

Ejecutar el flujo funcional correspondiente sin saltar controles.

Tomar decisiones justificadas cuando exista evidencia incompleta, estado inconsistente o riesgo de cumplimiento.

Registrar o identificar evidencia objetiva.

Validar resultado esperado en dashboard, reporte, provider health, Audit Trail o artefacto equivalente.

Documentar conclusión, riesgo residual y siguiente acción.

Resultado esperado: el caso Change control queda resuelto, escalado o bloqueado con evidencia suficiente para auditoría y certificación.

Sección: Evidencia requerida

Registro final del caso.

Evidencia objetiva o captura del estado final.

Decisión documentada y justificada.

Validación de trazabilidad o resultado operativo.

Sección: Errores críticos

Cerrar o aprobar sin evidencia suficiente.

Modificar alcance, permisos, providers o datos sin autorización.

Ignorar señales de riesgo, estado vencido, error técnico o impacto cliente.

No diferenciar workaround temporal de solución permanente.

Sección: Criterios de fallo

Menos de 80 puntos.

Cualquier error crítico.

Evidencia no verificable.

Resultado final inconsistente con el objetivo del laboratorio.

Sección: Puntos por criterio

| Criterio específico | Puntos | Qué debe demostrar |
| --- | --- | --- |
| Discovery/scope | 20 | Evidencia específica del laboratorio `Change control` que demuestre discovery/scope. |
| Configuración | 20 | Evidencia específica del laboratorio `Change control` que demuestre configuración. |
| UAT/go-live | 20 | Evidencia específica del laboratorio `Change control` que demuestre uat/go-live. |
| Gestión de cambio | 20 | Evidencia específica del laboratorio `Change control` que demuestre gestión de cambio. |
| Hypercare | 20 | Evidencia específica del laboratorio `Change control` que demuestre hypercare. |

## 11.4 Laboratorio: Migración documental

Nivel: Advanced

Tiempo máximo: 90 minutos

Objetivo: Demostrar competencia real en Migración documental usando Compliance 360 con datos de entrenamiento controlados.

Contexto: 1,200 documentos llegan con metadatos incompletos.

Sección: Datos iniciales

Archivos: 1200

Metadatos faltantes: 35%

Tipos: 8

Sección: Acciones esperadas

Analizar el caso y confirmar rol, alcance, permisos y estado inicial.

Ejecutar el flujo funcional correspondiente sin saltar controles.

Tomar decisiones justificadas cuando exista evidencia incompleta, estado inconsistente o riesgo de cumplimiento.

Registrar o identificar evidencia objetiva.

Validar resultado esperado en dashboard, reporte, provider health, Audit Trail o artefacto equivalente.

Documentar conclusión, riesgo residual y siguiente acción.

Resultado esperado: el caso Migración documental queda resuelto, escalado o bloqueado con evidencia suficiente para auditoría y certificación.

Sección: Evidencia requerida

Registro final del caso.

Evidencia objetiva o captura del estado final.

Decisión documentada y justificada.

Validación de trazabilidad o resultado operativo.

Sección: Errores críticos

Cerrar o aprobar sin evidencia suficiente.

Modificar alcance, permisos, providers o datos sin autorización.

Ignorar señales de riesgo, estado vencido, error técnico o impacto cliente.

No diferenciar workaround temporal de solución permanente.

Sección: Criterios de fallo

Menos de 80 puntos.

Cualquier error crítico.

Evidencia no verificable.

Resultado final inconsistente con el objetivo del laboratorio.

Sección: Puntos por criterio

| Criterio específico | Puntos | Qué debe demostrar |
| --- | --- | --- |
| Discovery/scope | 20 | Evidencia específica del laboratorio `Migración documental` que demuestre discovery/scope. |
| Configuración | 20 | Evidencia específica del laboratorio `Migración documental` que demuestre configuración. |
| UAT/go-live | 20 | Evidencia específica del laboratorio `Migración documental` que demuestre uat/go-live. |
| Gestión de cambio | 20 | Evidencia específica del laboratorio `Migración documental` que demuestre gestión de cambio. |
| Hypercare | 20 | Evidencia específica del laboratorio `Migración documental` que demuestre hypercare. |

## 11.5 Laboratorio: Go-live readiness

Nivel: Beginner

Tiempo máximo: 45 minutos

Objetivo: Demostrar competencia real en Go-live readiness usando Compliance 360 con datos de entrenamiento controlados.

Contexto: UAT aprobado, pero provider email no fue probado externamente.

Sección: Datos iniciales

UAT: pass

Email external test: pending

CAPA alerts critical

Sección: Acciones esperadas

Analizar el caso y confirmar rol, alcance, permisos y estado inicial.

Ejecutar el flujo funcional correspondiente sin saltar controles.

Tomar decisiones justificadas cuando exista evidencia incompleta, estado inconsistente o riesgo de cumplimiento.

Registrar o identificar evidencia objetiva.

Validar resultado esperado en dashboard, reporte, provider health, Audit Trail o artefacto equivalente.

Documentar conclusión, riesgo residual y siguiente acción.

Resultado esperado: el caso Go-live readiness queda resuelto, escalado o bloqueado con evidencia suficiente para auditoría y certificación.

Sección: Evidencia requerida

Registro final del caso.

Evidencia objetiva o captura del estado final.

Decisión documentada y justificada.

Validación de trazabilidad o resultado operativo.

Sección: Errores críticos

Cerrar o aprobar sin evidencia suficiente.

Modificar alcance, permisos, providers o datos sin autorización.

Ignorar señales de riesgo, estado vencido, error técnico o impacto cliente.

No diferenciar workaround temporal de solución permanente.

Sección: Criterios de fallo

Menos de 80 puntos.

Cualquier error crítico.

Evidencia no verificable.

Resultado final inconsistente con el objetivo del laboratorio.

Sección: Puntos por criterio

| Criterio específico | Puntos | Qué debe demostrar |
| --- | --- | --- |
| Discovery/scope | 20 | Evidencia específica del laboratorio `Go-live readiness` que demuestre discovery/scope. |
| Configuración | 20 | Evidencia específica del laboratorio `Go-live readiness` que demuestre configuración. |
| UAT/go-live | 20 | Evidencia específica del laboratorio `Go-live readiness` que demuestre uat/go-live. |
| Gestión de cambio | 20 | Evidencia específica del laboratorio `Go-live readiness` que demuestre gestión de cambio. |
| Hypercare | 20 | Evidencia específica del laboratorio `Go-live readiness` que demuestre hypercare. |

## 11.6 Laboratorio: Hypercare

Nivel: Intermediate

Tiempo máximo: 60 minutos

Objetivo: Demostrar competencia real en Hypercare usando Compliance 360 con datos de entrenamiento controlados.

Contexto: Primeras 72h tienen 18 tickets RBAC.

Sección: Datos iniciales

Tickets: 18

Causa: roles

Usuarios: calidad/compras

Sección: Acciones esperadas

Analizar el caso y confirmar rol, alcance, permisos y estado inicial.

Ejecutar el flujo funcional correspondiente sin saltar controles.

Tomar decisiones justificadas cuando exista evidencia incompleta, estado inconsistente o riesgo de cumplimiento.

Registrar o identificar evidencia objetiva.

Validar resultado esperado en dashboard, reporte, provider health, Audit Trail o artefacto equivalente.

Documentar conclusión, riesgo residual y siguiente acción.

Resultado esperado: el caso Hypercare queda resuelto, escalado o bloqueado con evidencia suficiente para auditoría y certificación.

Sección: Evidencia requerida

Registro final del caso.

Evidencia objetiva o captura del estado final.

Decisión documentada y justificada.

Validación de trazabilidad o resultado operativo.

Sección: Errores críticos

Cerrar o aprobar sin evidencia suficiente.

Modificar alcance, permisos, providers o datos sin autorización.

Ignorar señales de riesgo, estado vencido, error técnico o impacto cliente.

No diferenciar workaround temporal de solución permanente.

Sección: Criterios de fallo

Menos de 80 puntos.

Cualquier error crítico.

Evidencia no verificable.

Resultado final inconsistente con el objetivo del laboratorio.

Sección: Puntos por criterio

| Criterio específico | Puntos | Qué debe demostrar |
| --- | --- | --- |
| Discovery/scope | 20 | Evidencia específica del laboratorio `Hypercare` que demuestre discovery/scope. |
| Configuración | 20 | Evidencia específica del laboratorio `Hypercare` que demuestre configuración. |
| UAT/go-live | 20 | Evidencia específica del laboratorio `Hypercare` que demuestre uat/go-live. |
| Gestión de cambio | 20 | Evidencia específica del laboratorio `Hypercare` que demuestre gestión de cambio. |
| Hypercare | 20 | Evidencia específica del laboratorio `Hypercare` que demuestre hypercare. |

## 11.7 Laboratorio: Cliente multisede

Nivel: Advanced

Tiempo máximo: 90 minutos

Objetivo: Demostrar competencia real en Cliente multisede usando Compliance 360 con datos de entrenamiento controlados.

Contexto: Tres sedes requieren visibilidad distinta de KPIs y responsables.

Sección: Datos iniciales

Sedes: norte/sur/centro

KPIs comunes

Responsables locales

Sección: Acciones esperadas

Analizar el caso y confirmar rol, alcance, permisos y estado inicial.

Ejecutar el flujo funcional correspondiente sin saltar controles.

Tomar decisiones justificadas cuando exista evidencia incompleta, estado inconsistente o riesgo de cumplimiento.

Registrar o identificar evidencia objetiva.

Validar resultado esperado en dashboard, reporte, provider health, Audit Trail o artefacto equivalente.

Documentar conclusión, riesgo residual y siguiente acción.

Resultado esperado: el caso Cliente multisede queda resuelto, escalado o bloqueado con evidencia suficiente para auditoría y certificación.

Sección: Evidencia requerida

Registro final del caso.

Evidencia objetiva o captura del estado final.

Decisión documentada y justificada.

Validación de trazabilidad o resultado operativo.

Sección: Errores críticos

Cerrar o aprobar sin evidencia suficiente.

Modificar alcance, permisos, providers o datos sin autorización.

Ignorar señales de riesgo, estado vencido, error técnico o impacto cliente.

No diferenciar workaround temporal de solución permanente.

Sección: Criterios de fallo

Menos de 80 puntos.

Cualquier error crítico.

Evidencia no verificable.

Resultado final inconsistente con el objetivo del laboratorio.

Sección: Puntos por criterio

| Criterio específico | Puntos | Qué debe demostrar |
| --- | --- | --- |
| Discovery/scope | 20 | Evidencia específica del laboratorio `Cliente multisede` que demuestre discovery/scope. |
| Configuración | 20 | Evidencia específica del laboratorio `Cliente multisede` que demuestre configuración. |
| UAT/go-live | 20 | Evidencia específica del laboratorio `Cliente multisede` que demuestre uat/go-live. |
| Gestión de cambio | 20 | Evidencia específica del laboratorio `Cliente multisede` que demuestre gestión de cambio. |
| Hypercare | 20 | Evidencia específica del laboratorio `Cliente multisede` que demuestre hypercare. |

## 11.8 Laboratorio: Scope vs roadmap

Nivel: Expert

Tiempo máximo: 120 minutos

Objetivo: Demostrar competencia real en Scope vs roadmap usando Compliance 360 con datos de entrenamiento controlados.

Contexto: Cliente exige regulatory especializado y LMS completo.

Sección: Datos iniciales

Regulatory: workspace

Training: workspace

Necesidad: especializada

Sección: Acciones esperadas

Analizar el caso y confirmar rol, alcance, permisos y estado inicial.

Ejecutar el flujo funcional correspondiente sin saltar controles.

Tomar decisiones justificadas cuando exista evidencia incompleta, estado inconsistente o riesgo de cumplimiento.

Registrar o identificar evidencia objetiva.

Validar resultado esperado en dashboard, reporte, provider health, Audit Trail o artefacto equivalente.

Documentar conclusión, riesgo residual y siguiente acción.

Resultado esperado: el caso Scope vs roadmap queda resuelto, escalado o bloqueado con evidencia suficiente para auditoría y certificación.

Sección: Evidencia requerida

Registro final del caso.

Evidencia objetiva o captura del estado final.

Decisión documentada y justificada.

Validación de trazabilidad o resultado operativo.

Sección: Errores críticos

Cerrar o aprobar sin evidencia suficiente.

Modificar alcance, permisos, providers o datos sin autorización.

Ignorar señales de riesgo, estado vencido, error técnico o impacto cliente.

No diferenciar workaround temporal de solución permanente.

Sección: Criterios de fallo

Menos de 80 puntos.

Cualquier error crítico.

Evidencia no verificable.

Resultado final inconsistente con el objetivo del laboratorio.

Sección: Puntos por criterio

| Criterio específico | Puntos | Qué debe demostrar |
| --- | --- | --- |
| Discovery/scope | 20 | Evidencia específica del laboratorio `Scope vs roadmap` que demuestre discovery/scope. |
| Configuración | 20 | Evidencia específica del laboratorio `Scope vs roadmap` que demuestre configuración. |
| UAT/go-live | 20 | Evidencia específica del laboratorio `Scope vs roadmap` que demuestre uat/go-live. |
| Gestión de cambio | 20 | Evidencia específica del laboratorio `Scope vs roadmap` que demuestre gestión de cambio. |
| Hypercare | 20 | Evidencia específica del laboratorio `Scope vs roadmap` que demuestre hypercare. |

## 11.9 Laboratorio: Security review

Nivel: Advanced

Tiempo máximo: 90 minutos

Objetivo: Demostrar competencia real en Security review usando Compliance 360 con datos de entrenamiento controlados.

Contexto: IT exige MFA, CORS, headers, backups y rollback antes de producción.

Sección: Datos iniciales

Security checklist

MFA OK

Backups pending

Sección: Acciones esperadas

Analizar el caso y confirmar rol, alcance, permisos y estado inicial.

Ejecutar el flujo funcional correspondiente sin saltar controles.

Tomar decisiones justificadas cuando exista evidencia incompleta, estado inconsistente o riesgo de cumplimiento.

Registrar o identificar evidencia objetiva.

Validar resultado esperado en dashboard, reporte, provider health, Audit Trail o artefacto equivalente.

Documentar conclusión, riesgo residual y siguiente acción.

Resultado esperado: el caso Security review queda resuelto, escalado o bloqueado con evidencia suficiente para auditoría y certificación.

Sección: Evidencia requerida

Registro final del caso.

Evidencia objetiva o captura del estado final.

Decisión documentada y justificada.

Validación de trazabilidad o resultado operativo.

Sección: Errores críticos

Cerrar o aprobar sin evidencia suficiente.

Modificar alcance, permisos, providers o datos sin autorización.

Ignorar señales de riesgo, estado vencido, error técnico o impacto cliente.

No diferenciar workaround temporal de solución permanente.

Sección: Criterios de fallo

Menos de 80 puntos.

Cualquier error crítico.

Evidencia no verificable.

Resultado final inconsistente con el objetivo del laboratorio.

Sección: Puntos por criterio

| Criterio específico | Puntos | Qué debe demostrar |
| --- | --- | --- |
| Discovery/scope | 20 | Evidencia específica del laboratorio `Security review` que demuestre discovery/scope. |
| Configuración | 20 | Evidencia específica del laboratorio `Security review` que demuestre configuración. |
| UAT/go-live | 20 | Evidencia específica del laboratorio `Security review` que demuestre uat/go-live. |
| Gestión de cambio | 20 | Evidencia específica del laboratorio `Security review` que demuestre gestión de cambio. |
| Hypercare | 20 | Evidencia específica del laboratorio `Security review` que demuestre hypercare. |

## 11.10 Laboratorio: Training readiness

Nivel: Beginner

Tiempo máximo: 45 minutos

Objetivo: Demostrar competencia real en Training readiness usando Compliance 360 con datos de entrenamiento controlados.

Contexto: Usuarios aprobaron teoría, pero fallan laboratorio CAPA.

Sección: Datos iniciales

Teoría: 92%

Lab CAPA: 60%

Error: cierre sin evidencia

Sección: Acciones esperadas

Analizar el caso y confirmar rol, alcance, permisos y estado inicial.

Ejecutar el flujo funcional correspondiente sin saltar controles.

Tomar decisiones justificadas cuando exista evidencia incompleta, estado inconsistente o riesgo de cumplimiento.

Registrar o identificar evidencia objetiva.

Validar resultado esperado en dashboard, reporte, provider health, Audit Trail o artefacto equivalente.

Documentar conclusión, riesgo residual y siguiente acción.

Resultado esperado: el caso Training readiness queda resuelto, escalado o bloqueado con evidencia suficiente para auditoría y certificación.

Sección: Evidencia requerida

Registro final del caso.

Evidencia objetiva o captura del estado final.

Decisión documentada y justificada.

Validación de trazabilidad o resultado operativo.

Sección: Errores críticos

Cerrar o aprobar sin evidencia suficiente.

Modificar alcance, permisos, providers o datos sin autorización.

Ignorar señales de riesgo, estado vencido, error técnico o impacto cliente.

No diferenciar workaround temporal de solución permanente.

Sección: Criterios de fallo

Menos de 80 puntos.

Cualquier error crítico.

Evidencia no verificable.

Resultado final inconsistente con el objetivo del laboratorio.

Sección: Puntos por criterio

| Criterio específico | Puntos | Qué debe demostrar |
| --- | --- | --- |
| Discovery/scope | 20 | Evidencia específica del laboratorio `Training readiness` que demuestre discovery/scope. |
| Configuración | 20 | Evidencia específica del laboratorio `Training readiness` que demuestre configuración. |
| UAT/go-live | 20 | Evidencia específica del laboratorio `Training readiness` que demuestre uat/go-live. |
| Gestión de cambio | 20 | Evidencia específica del laboratorio `Training readiness` que demuestre gestión de cambio. |
| Hypercare | 20 | Evidencia específica del laboratorio `Training readiness` que demuestre hypercare. |

# Final Certification Exam

## Estructura del examen final

| Componente | Cantidad | Puntaje |
| --- | --- | --- |
| Preguntas teóricas | 50 | 100 |
| Casos de análisis | 10 | 100 |
| Laboratorios seleccionados | 5 | 100 |
| Examen práctico integrador | 1 | 100 |

## Caso práctico integrador

Caso: Llevar cliente alimentario de discovery a go-live resolviendo UAT fallido, scope change, provider pendiente y training gap.

Objetivo: demostrar que el candidato puede operar como Implementation Specialist sin apoyo externo, tomar decisiones correctas, producir evidencia y explicar el impacto.

Evaluación: el evaluador selecciona 5 laboratorios de este capítulo, 2 casos complejos del Capítulo 6 y una simulación integradora. El candidato debe defender sus decisiones y mostrar evidencia.

## Resultado del examen

| Resultado | Criterio |
| --- | --- |
| Pass | 90+ total, sin errores críticos y examen práctico aprobado. |
| Conditional Pass | 80-89 total, sin errores críticos, pero con una brecha menor documentada. Requiere remediación. |
| Fail | Menos de 80, evidencia insuficiente o cualquier error crítico. |

# CAPÍTULO 12 - Certificación

## Criterios de aprobación endurecidos

Para obtener Compliance 360 Certified Implementation Specialist, el candidato debe demostrar competencia teórica, práctica y de juicio profesional. La aprobación no se basa solo en memoria del manual.

## Puntaje mínimo por nivel

| Nivel de certificación | Puntaje mínimo | Uso permitido |
| --- | --- | --- |
| Certified User | 80 | Operación básica o consulta supervisada. |
| Certified Operator | 85 | Operación diaria de procesos asignados. |
| Certified Specialist | 90 | Operación autónoma de módulos críticos. |
| Certified Consultant | 92 | Implementación, capacitación o asesoría a clientes. |
| Certified Architect | 95 | Diseño, gobierno y operación enterprise. |

## Puntaje mínimo de este manual

| Componente | Peso | Mínimo requerido |
| --- | --- | --- |
| Examen teórico | 35% | 85% |
| Laboratorios prácticos | 35% | 90% |
| Casos de análisis | 15% | 85% |
| Examen práctico integrador | 15% | 90% |

## Criterios de fallo automático

Operar en tenant incorrecto.

Cerrar, aprobar o certificar sin evidencia objetiva.

Saltar segregación de funciones.

Ignorar un riesgo crítico, falla de provider, error productivo o hallazgo mayor.

Presentar como final una funcionalidad que el handbook declara como workspace, parcial o dependiente de roadmap.

## Competencias certificadas

Ejecutar decisiones de `Implementation Specialist` con datos, evidencia y trazabilidad.

Resolver casos reales sin depender de explicaciones externas.

Interpretar estados, riesgos, evidencias, permisos y resultados.

Defender una decisión ante auditoría, soporte, consultoría, cliente o comité.

## Nivel alcanzado

Certified Consultant.

## Decisión de certificación

| Resultado | Interpretación |
| --- | --- |
| Pass | Certificable para operación real del rol. |
| Conditional Pass | Requiere remediación específica antes de operar sin supervisión. |
| Fail | No certificable; repetir laboratorios y examen. |